市政工程控制价编制说明

工程名称（全称）：同集路（蔡店段）积水点整治工程

- 工程概况 1.建设地点：厦门市同安区。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）雨水箱涵及特殊检查井工程：2.0mx1.0m雨水箱涵全长61.6m；Y-3特殊检查井1座；Y-4特殊检查井1座。 2）道路工程： 主要包括：①机动车道路面；②非机动车道路面；③人行道路面结构 机动车道沥青路面材料：A级道路石油沥青70＃沥青；非机动车道透水沥青路面材料要求：采用SBS改性沥青；人行道路面材料：环保型透水砖 3）市政管线工程： 雨水管管道材质：带管座II级钢筋混凝土管（《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009》），承插式橡胶圈接口，砂垫层基础。 构筑物：雨水口、检查井、井筒防坠网、截水沟。 - 顶管工程：/。 - 照明工程：/。 - 绿化工程；/。 - 基坑工程：详图纸。 8)其他工程：拆除工程等 。 - 编制范围 按照厦门中平公路勘察设计院有限公司设计的同集路（蔡店段）积水点整治工程一阶段施工图设计图纸，专业范围包括雨水箱涵及特殊检查井工程、道路工程、市政管线工程、雨水工程、基坑工程、拆除工程等 。 - 编制依据 1.图纸：厦门中平公路勘察设计院有限公司设计的同集路（蔡店段）积水点整治工程一阶段施工图设计图纸及有关设计文件； 2.招标文件：厦门万翔招标有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/ 。 3.地质勘察报告：/ 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及我省实施细则 。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2024年9月27日以前） 。 6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。暂列金额：16696.41元；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：厦建筑[2021]113号。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年第三季度清单机械台班。 （3）材料设备价格：参考《厦门工程造价信息》（2024年09月）、厦门202409期清单综合单价（不含台班）、福建省2023定额材料综合价、市场询价等。 - 取费标准 1.专业类别：市政工程。 2.总承包服务费： / 。 3.风险费： /。 4.税率： 9% 。 5.缩短工期费率： /。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌（详招标文件） 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. /; /; /; /. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. - 报价注意事项 1、土方工程： 1）投标人需自行考虑土方运输、土石方弃方、购取土回填及垃圾堆置场地、临时堆放等利用过程中的所有费用，综合报价；场内挖方利用转运费用结合现场实际情况自行考虑，综合报价；管沟土方开挖、堆放、回填、场内运输投标人结合工程实际情况综合考虑，中标后不再调整合同总价。 2）本工程涉及到的土方开挖类别，投标人应综合考虑施工场地内的淤泥、树根、草皮、旧基础、旧路面等其他地下障碍物对土方开挖的影响及施工便道的修筑等因素，并结合现场和自身情况综合报价，中标后不再调整。 3）本工程废弃土石方及淤泥外运运距按5km包干计算，弃土点中标人自行解决，但应符合政府主管部门对土方弃置的相关规定和要求。以上内容由投标人结合现场实际情况综合考虑自行报价，中标后不再调整。 4）本工程土方工程量按实际工程量结算。如遇石方，要按照政府关于矿产资源有关管理的规定执行。土方结算时按实际土方量扣除实际石方量计算。投标人应无条件服从矿产资源处置要求，且不得以此为由拖延工期及索赔。 5）本工程机械设备的配置和基坑土方开挖方式，投标人根据工期要求、自己的施工组织设计、结合地质勘察报告书及现场实际情况综合考虑自行报价，结算时不因实际施工开挖方式的不同而调整中标单价。 6）本工程土石方、淤泥外运已考虑采用经核准的智能型渣土车运输建筑废土(含石渣等)（相应定额自卸汽车消耗量已乘系数1.33），现场实际施工如未采用经核准的智能型渣土车，则需扣回相应的费用。若因投标人自身原因未按规定要求采取智能型土方车外运而受到行政执法大队、环保部门等的处罚，投标人必须承担由此产生的全部后果。若被有关执法部门通报处罚两次以上，发包人有权全额扣除清单内采用智能土方车的相关费用。无论投标人在投标时是否计取了系数，均按投标相应项目汽车消耗量除以系数1.33调整。运输车辆出场时（施工场地和弃土点）应清洗车轮，运输时应做好防尘措施，若给道路造成污染，投标人应承担道路清洗费用。 7）外弃淤泥及土石方的渣土收纳费按7元/m3列入基坑工程的暂列金额，结算时根据提供有效发票按实调整，但渣土收纳费结算总金额不得超过该项暂列金额的总数（政策性文件调整除外）。 8）本工程土方开挖及外运单价投标人应结合现场实际情况自行考虑有可能因交通管制原因白天无法外弃土方造成的施工增加费综合报价，中标后不再调整。 2.石方工程：同上第1点 。 3.脚手架：仓面脚手架、井字脚手架等，实际不同的不再调整。 4.混凝土模板及支架： 按实际完成工程量计量结算。 5.围堰：/ 。 6.便道及便桥：/ 。 7.洞内临时设施：/ 。 8.大型机械设备进出场及安拆费：大型机械设备进出场及安拆费按2台次计，实际不同按实计取但不超过2台次。投标单位应结合各自的施工组织设计以及有关文件及规定计算各项费用，中标后不再调整；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。 9.施工排水降水：由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再调整。 10.处理、监测、监控：由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再调整。 11.材料二次搬运：投标人在投标时综合考虑，中标后不再调整。 12.行人、行车干扰：由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再调整。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再调整。 14.爆破安全措施：本工程若涉及爆破施工，承包人应按相关规定办理爆破施工手续，所发生的包含爆破安全评估、方案评审等费用由承包人承担。若涉及交通组织管制等内容，承包人应按相关规定办理交通组织管制公告、同时按照交警要求需考虑与厦门交通广播互动等相关手续，所发生的费用由承包人承担。投标人的报价应综合考虑上述费用，中标后不再增补该项费用。 15.试验爆破措施：投标人自行考虑，中标后不另行调整。 16.爆破现场警戒与实验措施：投标人自行考虑，中标后不另行调整。 17.水上支架平台：/ 。 18.施工围挡：必须符合设计要求，工程量按实际完成工程量计量结算，实际工程量如超过工程量清单中的数量，则按工程量清单中的数量结算。 19.工程排污费：/ 。 20.其他：/ 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. 八、其他需要的说明 - 本工程中凡设计有要求而工程预算中未列项目，其费用投标人应根据招标人提供的设计文件、招标文件自行综合考虑并分摊在相应的综合单价或合价中； - 根据设计回复，钢板桩租赁期按1个月计，实际租赁期不同按实计取但不超过1个月。 - 根据设计回复，①Y1、Y2、Y5 为新建检查井，检查井详见20S515-60页，尺寸2700x2700，井筒详见20S515-331页，垫层采用C20混凝土垫层。②截水沟尺寸均采用0.6mx0.8m。 - 根据图纸说明，管径600<D<1350采用带管座II级钢筋混凝土管,承插式橡胶圈接口。管径D>1350采用带管座II级钢筋混凝土管,企口式橡胶圈。 - 根据设计回复，箱涵清淤为上游冲，下游吸，采用冲吸联合车。实际使用不同按实调整。 - 清淤和管道吊装部分图纸未绘制，工程量直接以量表为准。实际工程量不同按实调整。 - 分部分项工程量清单综合单价分析表中的项目特征描述的内容与其子目描述的内容不一致时，两者内容互为补充，并区分以下几种情况： （1）项目特征未描述的内容，而子目中有列出，此时应以子目涵盖的内容为准； （2）项目特征有描述的内容，而子目未一一列项，或子目虽有列出，但内容没有项目特征中描述的详细，此时应以项目特征中描述的内容为准； （3）若清单子目或定额子目描述相比招标图设计做法不完全时，应以招标图设计做法为准，不完全部分含在相关子目中进行综合考虑计价； （4）当项目特征有描述的内容与子目中的内容有矛盾时，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的后果由投标人自行承担，投标人一旦中标，不再调整由此引起的造价增加费用。 - 本工程实施中可能发生的交通疏导费及施工干扰费包含在合同价款中。 - 本工程施工现场按照厦门建设局相关规定规定应设置施工现场围挡。投标单位应根据工程需要按照国家、省、厦门市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护安全文明及夜间施工使用的照明、看护、围挡和安全文明工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、安全网、指示牌等），满足安全文明工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。 - 本工程已完工程成品在竣工验收前、以及在竣工验收合格直至移交管养前由投标人负责工程维护、看护、保洁、照明、安全等工作，费用已包括在合同总价中。投标人的投标报价应综合考虑此项费用，中标后合同价款不调整。 - 施工期间安全布控及交通组织（标志标牌、水马等包含但不限于上述内容交通布控措施）投标时结合现场自行考虑，投标时综合报价，中标后不再调整。 - 本工程量清单作为施工合同下合同价的唯一的全部载体，符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。 - 投标人需负责各专业管线的验收合格及移交工作，专业管线配合费、检测费等费用投标人在投标时已综合考虑在投标计价中，中标后不再调整或签证。 - 本工程按照设计标准施工。 - 本工程的工程量根据现有图纸计算量，最终工程量应按实结算。