自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0253进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 服务内容 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级等级保护建设评测服务及咨询建设服务 | 针对相关信息系统实行三级等级保护建设： 一、开展资产收集及分析，确定定级对象； 二、协助业主单位初步确定定级对象的安全保护等级并出具《系统安全等级保护定级报告》，并聘请专家开展评审工作出具《专家评审意见》； 三、完成安全等级保护定级确定后，准备相关资料，协助办理等级备案手续，完成信息系统等级保护备案并取得网安出具的《备案证明》； 四、按照相关技术标准，协助业主单位建设符合等级要求的信息安全设施，协助修订相关安全管理制度及补充相关台账； 五、依据等保基本要求及测评要求从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境（包括安全基线核查、主机漏洞扫描）、安全管理中心、管理要求几个方面进行差距分析，根据差距分析情况出具《网络安全等级保护差距分析及整改建议》，并协助业主完成信息系统等级保护相关差距项整改加固，包括物理安全、网络安全（含网络及安全相关设备及软件系统）、主机和数据安全（含网络及安全相关设备及软件系统、服务器）、应用安全（包括信息发布与导览系统各子系统：信息发布系统、信息导览系统）、制度台账文档等方面，提供整改建议并协助修改； 六、配合业主单位完成相关信息系统网络安全等级保护现场测评工作，包括测评前准备（测评调研表、渗透授权书等材料提交）、现场测评（从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、应用系统渗透测试几个方面测评）、测评整改等测评的相关工作（涉及具体系统代码方面的整改需由系统应用开发商进行）, 协助业主通过等级保护的测评，并出具信息系统安全等级测评报告。 服务单位需具备信息安全等级保护安全建设资质、信息系统安全运维三级以上资质、信息安全服务资质认证证书信息安全风险评估三级以上资质；交付团队所有成员需持信息安全等级保护安全建设专业技术人员证书。 | 24,000 | 1项 | 24,000 |
|  |  | 渗透测试服务： 依据等保基本要求及测评要求，对信息发布与导览系统（包括信息发布系统、信息导览系统）进行渗透测试工作，渗透测试内容包括信息泄漏测试、配置管理测试、认证测试、授权测试、会话管理测试、数据检验测试、Web 服务测试等。根据渗透差距分析情况出具《渗透测试问题跟踪表》，通知并下发测试报告，督促应用开发商进行相应整改工作。通过漏洞复查并再次进行渗透测试，渗透测试复测报告输出。1年2次。 | 16,000 | 1项 | 16,000 |
|  |  | 等级保护测评服务2.0: 出具信息系统安全等级测评报告 测评机构要求： 须提供测评机构的授权函证明及公安部第三研究所颁发的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书) 测评机构需具备公安或网信网络安全应急技术处理能力,且连续三年获得系统备案地所在省市级或以上网安或网信的技术支撑单位聘书（需提供相关证明材料）； 测评机构需具备管理体系认证证书： ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书 测评机构需具备自主知识产权的软件著作权证书： 病毒检查系统计算机软件著作权登记证书、邮件漏洞检测软件计算机软件著作权登记证书 服务单位或合作的测评机构为本项目投入的团队人员需至少配备1名高级测评师作为项目经理，1名中级测评师担任质量监督员，1名中级测评师负责技术类测评；2名初级测评师分别负责信息安全制度及管理类测评要求工作；提供人员网络安全等级测评师证书复印件及截止投标前连续6个月投标人为其缴纳的社保证明。 | 50,000 | 1项 | 50,000 |
| 合计 |  |  |  |  | 90,000 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、交付时间：合同签订且在甲方实际通知后  90  个工作日内完成交付。

2、三级等级保护咨询建设测评的验收要求：乙方需要将可以体现为最终用户获得信息安全等级保护三级证书或测评报告交付于最终用户。如乙方未按约定时间将证书或测评报告交付于最终用户，每逾期一日，甲方有权要求乙方支付合同总金额1%的违约金。

3、售后服务要求：

1）根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）要求提供咨询建设和测评服务，要求在甲方实际通知后90个工作日内将可以体现为最终用户获得信息安全等级保护三级证书或测评报告交付于最终用户。

2）根据信息安全等级保护第【 三 】级标准要求，对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理进行信息安全等级保护测评工作。

3）三级等级保护建设评测服务及咨询建设服务的服务时间为一年。

4）合同未明确的以厂商标准执行。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 90,000 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（税点为6%）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及验收合格报告后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年10月30日（周三）17：00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年10月30日（周三）17：00 点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年10月25日

- 报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章